**Baustellenferien in Obersteinbach bis 23. August 2020**

Bis zum 23. August 2020 ruht die Baustelle in der Ortsdurchfahrt von Obersteinbach.

Der Baustellenbereich ist über die Bauferien für den Verkehr nach wie vor voll gesperrt. Der Kreuzungsbereich „Im Ort“ / „Im Weiler“ ist noch frei befahrbar. Für die Anlieger wurden sämtliche Zufahrten so hergerichtet, damit ihre Grundstücke erreichbar sind.

Unterhalb der Einmündung „Im Weiler“ konnte ein Teilstück des Kanalgrabens noch nicht verfüllt werden (vgl. rote Markierung im Lageplan).

Die Absperrung von Richtung Waldenburg kommend bleibt bestehen, kann aber umfahren werden, in der Hoffnung, dass dadurch nicht zu viele Irrfahrten von ortsunkundigem Durchgangsverkehr entstehen.

Die Bauarbeiter starten am Montag, 24. August 2020 wieder. Es werden zunächst die Kanal- und Wasserleitungsverlegungen an der Kreuzung „Im Weiler“ / „Im Ort“ abgeschlossen. Es erfolgen anschließend die weitere Kanalverlegung in der Straße „Im Ort“ in Richtung Gnadental.

Herzlichen Dank an dieser Stelle für das entgegengebrachte Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahme!