**Erneuerung Ortsdurchfahrt Obersteinbach - aktueller Baustand über den Jahreswechsel**

Nachdem Fa. Leonhard Weiss in den letzten Tagen bereits begonnen, hat den Baubereich winterfest zu machen, können die Tätigkeiten bis zum Ende dieser Woche abgeschlossen werden.

Die Notversorgung für die Wasserleitung ist abgebaut und die öffentliche Fahrbahn soweit hergerichtet, dass eine Befahrung für Anlieger möglich ist.

Die gesamte Ortsdurchfahrt bleibt für den überörtlichen Durchgangsverkehr gesperrt. Die Straßen Im Weiler, Hofwiesen und Am Bach sind provisorisch an die Ortsdurchfahrt angebunden und für Anlieger befahrbar.

Im nördlichen Teil des Baufeldes (ab der Trafostation Im Weiler) ist die öffentliche

Straßenbeleuchtung wieder in Betrieb.

**Ab dem 18.12.2020 bis einschl. 10.01.2021 ist die Baustelle nicht besetzt.**

Witterungsabhängig finden die ersten Arbeiten ab Montag, den 11.01.2021

statt. Die planmäßige Bauausführung mit Vollbesetzung erfolgt dann ab dem 18.01.2021 unter der Voraussetzung, dass die Tief- und Straßenbauarbeiten auch sinnvoll unter Berücksichtigung des Wetters erfolgen können.

Im nächsten Schritt konzentrieren sich die Arbeiten auf den Abschnitt der Landesstraße Richtung Waldenburg sowie ab der Einmündung Hofwiesen in Richtung Gnadental. Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Hofwiesen 2. BA werden zeitnah folgen und ggf. zeitlich parallel laufen.

**Bitte beachten Sie, dass innerhalb des gesamten Baubereiches kein Winterdienst erfolgt.**

Das ganze Baustellenteam möchte sich bei allen betroffenen Anliegern für das Verständnis der Baumaßnahme bedanken. Es ist uns bewusst, dass eine Vielzahl von Einschränkungen und Kompromissen erforderlich sind, um die Baustelle abzuwickeln. Wir sind auch weiterhin sehr bemüht, diese Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Über die Feiertage stehen Ihnen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung für dringende Fragen zu den üblichen Dienstzeiten zur Verfügung. Telefonnummer: 07942 180-0.