**Erneuerung Ortsdurchfahrt Obersteinbach**

**-aktueller Baustand nach der Winterpause-**

Nach einer unerwartet langen Winterpause hat Fa. Leonard Weiss am 22.02.2021 die Arbeiten in Obersteinbach wieder aufgenommen.

In Bezug auf das Bauende ( Ende Juli 2021) gibt es nach aktuellem Stand jedoch keine Verzögerungen.

Von der Fa. LW sind derzeit zwei Bautrupps vor Ort. Der erste Bautrupp richtet die Schächte und Straßeneinläufe her. Mit dem Kabelbau, dem Straßenbau und den Hausanschlüssen ab Zufahrt Hofwiesen in Richtung Gnadental befasst sich der zweite Bautrupp.

Die Stadt möchte Sie aber weiterhin an die Straßensperrung erinnern und bittet, diese zu beachten. Die gesamte Ortsdurchfahrt bleibt für den überörtlichen Durchgangsverkehr bis zum Ende der Baumaßnahme gesperrt. Die Straßen Im Weiler, Hofwiesen und Am Bach sind provisorisch an die Ortsdurchfahrt angebunden und für Anlieger befahrbar.

Die Stadtverwaltung- technisches Bauamt